# 프로젝트: FitBuddy

## 프로젝트 명:  FitBuddy  , 조명: FitBuddy

## 프로젝트 배경 및 문제 정의

  - 헬스 어플의 초기 진입 장벽이 존재함

  - 헬스 어플의 중도 이탈률이 높음

  - 핵심 문제: 유저의 유입이 어렵고 중도 이탈률이 높음

## 프로젝트 목적

  - 높은 초기 이탈률과 낮은 지속율을 보완

  - 유저의 건강 관리 습관 형성과 앱 잔존율(Retention Rate) 극대화를 목표

## 주요 사용자

  - Primary Target: 운동 초심자 및 실패 경험자

  - Second Target: 운동 습관 형성을 원하는 바쁜 현대인

## 프로젝트 목표 및 성공 지표

| 목표 | 성공 기준 |
| --- | --- |
| 신규 유저 초기 잔존율 향상 | 가입 직후 초기 이탈률(D+1 Churn Rate) 30% 이하로 감소 |
| 중도 이탈률 저하 및 앱 잔존율(Retention Rate) 극대화 | 가입 후 30일 차 유저 잔존율(D+30 Retention Rate) 25% 이상 유지 |
| 게이미피케이션을 통한 몰입도 제공 | 주간 일일 미션 달성률 60% 이상 유지 |
| 사용자 맞춤형 건강 관리 프로그램 제공 | 개인 활동 데이터 기반 맞춤형 미션 추천 수락률 70% 이상 달성 |

## 프로젝트 범위

| In-Scope: 이번 프로젝트에서 구현 | Out-of-Scope: 이번 프로젝트에서 제외 |
| --- | --- |
| 초간단 온보딩 (점진적 프로필 및 운동 선호도 입력) | 실시간 1:1 전문 트레이너 피티 및 라이브 상담 기능 |
| 사용자 활동 데이터 수집 및 개인 맞춤형 운동 루틴/미션 추천 알고리즘 | 외부 하드웨어(애플워치, 갤럭시워치 등)의 고도화된 직접 센서 연동 |
| 운동 수행 기반 통합 포인트(FitPoint) 적립 및 소모 시스템 | 커뮤니티/SNS 형태의 타 유저 피드 및 친구 관계망 구축 |
| 포인트 기반 2D 캐릭터 육성 및 레이어링 방식의 커스터마이징 (무료/구독 차별화) | 고난도 피트니스 장비 전문 가이딩 3D 영상 제작 |
| 연속 달성(Streak) 관리 및 이탈 방지 보존 쿠폰/로직 | 연속 달성(Streak) 경쟁 및 실시간 순위표 기능 |
| reemium(부분 유료화) 구독 모델 토글 및 비즈니스 로직 | FitPoint의 현금 구매 및 환전 시스템 |

## 주요 요구사항

| ID | 요구사항 | 중요도 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 간단 온보딩: 최소한의 정보 입력만으로 즉시 메인 서비스 및 운동 미션 진입 가능 | 상 |
| FR-02 | 맞춤형 미션 추천: 사용자 활동 및 건강 데이터를 분석하여 개인화된 운동 루틴 제안 | 상 |
| FR-03 | FitPoint 시스템: 운동 미션 완수 시 포인트를 지급하며, 구독 유저에게는 획득 부스트(1.5x~2.0x) 제공 | 상 |
| FR-04 | 캐릭터 육성 및 커스텀: 획득한 포인트를 소모하여 캐릭터 레벨업 및 파츠/이펙트 커스터마이징 기능 제공 | 상 |
| FR-05 | Streak & 이탈 방지: 연속 운동 달성 기록 관리 및 이탈 방지를 위한 Streak 보존/복구 로직 구현 | 중 |
| NFR-01 | 반응성 및 UI: 메인 대시보드는 헬스케어 정보 중심으로 구성하며, 캐릭터 레이어링 및 애니메이션이 지연 없이 부드럽게 작동해야 함 | 중 |

## 주요 산출물

| 단계 | 요구사항 | 중요도 |
| --- | --- | --- |
| 착수 | - Project Charter | 상 |
| 요구정의 및 분석 | - 요구사항 정의서(PRD) - UI 설계서 | 상 |
| 설계및개발 | - 시스템 설계서(TRD) - MVP | 상 |
| 테스트및유지보수 | - 테스트 결과서 - 최종 발표자료 - 프로젝트 회고보고서 | 상 |

## 주요 마일스톤

| 주 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1W | 문제 정의 | Problem Statement |
| 2W | 프로젝트 착수 | Project Charter |
| 3W | 요구사항 분석 | 요구사항 정의서 |
| 4W | UI/UX 설계 | Prototype |
| 5W~10W | 개발 | MVP |
| 9W~10W | 테스트 | Test Report |
| 11W | 사용자 평가 | 사용자 평가 결과 |
| 12W | 개선 | 개선된 MVP |
| 13W | 최종 평가 | 발표자료·최종보고서 |

## 팀 구성 및 역할(R&R)

| 역할 | 담당자 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| PM/Frontend | 주성진 | 전체 문서 주도 /UI온보딩 /마이페이지 / 틀 퍼블리싱 + 백엔드 API 연동 |
| Backend Lead | 정우진 | DB 스키마 설계, RESTful API, 룰 기반(Rule-based) 미션 추천 엔진 |
| Frontend | 차명실 | 2D Canvas 캐릭터 커스터마이징 파츠 상점, 레벨업 UI, Streak 인터랙션 |
| BE Logic/API | 박상욱 | FitPoint 트랜잭션, Streak 보호/복구 로직, 부분 유료화/구독 결제 API |

## 주요 위험요소(Risk)

| Risk | 가능성 | 영향도 | 대응방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 캐릭터 커스터마이징 구현 난이도 및 지연 | 중 | 상 | 3D 모션 대신 2D PNG 이미지 레이어링(중첩) 방식 및 Canvas 라이브러리를 활용하여 프론트엔드 개발 난이도 최적화 |
| 게이미피케이션 요소로 인한 헬스케어 본질 희소 우려 | 중 | 상 | 메인 화면 중심을 헬스케어 데이터 대시보드로 배치하고, 포인트 획득 출처를 오직 '운동 미션 완료'로 단일화하여 정체성 유지 |
| 초기 맞춤형 추천 정확도 부족 | 상 | 중 | 초기에는 규칙 기반(Rule-based) 추천 방식을 적용하고, 유저 활동 데이터 누적에 따라 알고리즘 고도화 |

## 프로젝트 성공 기준

  - 헬스케어 정체성 및 동기부여의 조화: 유저가 실제 운동을 이행함으로써 포인트를 얻고, 이를 통해 캐릭터 성장과 커스터마이징을 완성하는 선순환 구조 정착

  - 이탈률 감소 목표 달성: 온보딩 이탈률 15% 이내 및 가입 직후 초기 이탈률 30% 이하 달성으로 높은 잔존율 확보

  - 기한 내 산출물 완성: 정의된 In-Scope 범위를 바탕으로 14주차 내 서비스 연동 완료 및 최종 산출물 제출